В соответствии с Государственной программой Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области», утверждённой постановлением администрации  Костромской  области от 25.02.2014 г. № 61-а выполняется комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области.

В соответствии с государственным заданием и государственными контрактами на содержание автомобильных дорог  регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Костромской области выполняется комплекс работ по обеспечению безопасного и бесперебойного движения.

У всех филиалов и подрядных организаций подобраны составы асфальтобетонных смесей для ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в 2017 году.

По состоянию на 12.07.2017 г. выполнены работы по ликвидации повреждений асфальтобетонного покрытия на общей площади 347073 м2, уложено 51861 тн асфальтобетонной смеси.

Проведены аукционы и определены победители на выполнение работ:

- по ремонту автомобильной дороги Сан. «Колос»-ОПХ «Минское» в Костромском районе Костромской области (АО «Костромской ДЭП» генеральный директор Костюков М. М.). Срок окончания работ 01.09.2017;

- по ремонту автомобильной дороги «Кострома-Сандогора» в Костромском районе Костромской области (АО «Костромской ДЭП» генеральный директор Костюков М. М.). Срок окончания работ 01.11.2017;

- по ремонту автомобильной дороги «Кострома-Нерехта» в Костромском районе Костромской области (АО «Костромской ДЭП» генеральный директор Костюков М. М.). Срок окончания работ 01.10.2017;

- ремонт автомобильной дороги «Кострома-Сусанино-Буй» в Костромском, Сусанинском и Буйском районах Костромской области (АО «Костромской ДЭП» генеральный директор Костюков М. М.). Срок окончания работ 01.11.2017;

- по реконструкции автомобильной дороги «Кострома – Сусанино – Буй» в Сусанинском районе Костромской области на участке мостового перехода через реку Шача. (ООО «АВТОМОСТ» генеральный директор Кочетов Ю.В.). Срок окончания работ 20 декабря 2017 года;

- по реконструкции автомобильной дороги «Кострома – Сусанино – Буй» в Сусанинском районе Костромской области на участке мостового перехода через реку Письма. (ООО «Шарьинское МЭП-4» генеральный директор Сивков В.Ю.). Срок окончания работ  20 декабря 2017 года;

- по реконструкции автомобильной дороги «Кологрив - Ужуга» в Кологривском районе Костромской области на участке мостового перехода через реку Ужуга. (ООО «Шарьинское МЭП-4» генеральный директор Сивков В.Ю.). Срок окончания работ  20 декабря 2018 года;

- по капитальному ремонту железобетонного моста через реку Тёбза на          км 44+701 автомобильной дороги «Судиславль - Галич - Чухлома» в Галичском районе Костромской области (ООО «Солигаличское МЭП-8» генеральный директор Рогозин Н.А.). Срок окончания работ 30 ноября 2017 года.

Заключены 9 муниципальных контрактов по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2020 годы:

-Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к н.п. Воскресенье - Мешково» Буйского муниципального района Костромской области;

-Реконструкция подъездных путей к производственной базе ООО «Агропродукт» с. Павино ул. Рабочая, ул. Северная Павинского муниципального района Костромской области;

- Реконструкция подъездных путей к объектам сельскохозяйственного производства д. Фурово Павинского района Костромской области;

- Строительство автомобильной дороги (подъезд к животноводческим объектам) в д. Толтуново Галичского района Костромской области;

- Реконструкция подъезда к сельскому клубу д. Гудково (улица Северная, участок по улице Центральной) Хмелевского сельского поселения  Поназыревского муниципального района Костромской области;

- Реконструкция подъезда к н.п. Притыкино Пыщугского муниципального района;

- Реконструкция подъезда к детскому саду в н. п. Сумароково Сумароковского сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области;

- Реконструкция подъезда к МОУ Шекшемская средняя общеобразовательная школа п. Шекшема Шарьинского муниципального района Костромской области;

-Реконструкция подъездных путей к Парфеньевской средней школе в Парфеньевском муниципальном районе (2 участок).

В рамках государственных контрактов на содержание мостовых сооружений в 2017 году:

- начаты восстановительные работы на железобетонном мосту через реку Борисовка 2 на автомобильной дороге «Солигалич - Куземино» в Солигаличском районе (ООО «Солигаличское МЭП-8» генеральный директор Рогозин Н.А.).

- продолжаются восстановительные работы на железобетонном мосту через реку Никифора на автомобильной дороге «Антропово-Палкино-Кадый» в Кадыйском районе (ООО «Мантуровское МЭП-5» генеральный директор      Смирнов А.Л.).

В рамках государственного задания начаты работы по ремонту:

- автомобильной дороги «Степаново - Антропово - Крусаново» в Антроповском и Парфеневском районах Костромской области;

- автомобильной дороги «Кострома - В. Спасское» в Межевском районе Костромской области;

- автомобильной дороги «Пыщуг - Павино - Вохма - Боговарово» в Вохомском районе Костромской области;

- автомобильной дороги «Подъезд к Космынино» в Нерехтском районе Костромской области;

- автомобильной дороги «Нерехта - Григорцево - граница Ярославской области» в Нерехтском районе Костромской области;

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Нерехта - Григорцево - граница Ярославской области» в Нерехтском районе Костромской области;

- подъездной автомобильной дороги к ООО «Кроностар» в Шарьинском районе Костромской области;

- автомобильной дороги «Антропово - Палкино - Кадый» в Антроповском районе Костромской области;

- автомобильной дороги «Судиславль - Галич - Чухлома» в Галичском районе Костромской области.