Информация для пользователей

В соответствии с Государственной программой Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области», утверждённой постановлением администрации  Костромской  области от 25.02.2014 г. № 61-а филиалами ОГБУ «Костромаавтодор», АО «Костромское ДЭП», ООО «Дорстрой», ООО «Автомост», МЭП - 4,5,7,8 выполняется комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области и искусственных сооружений на них.

В III квартале 2019 года выполнен комплекс работ по содержанию автомобильных дорог в т.ч.:

- работы по ликвидации повреждений асфальтобетонного покрытия на общей площади 99475 м2;

- заливка трещин 7243 п.м.;

- восстановление слоев износа а/бетонных покрытий 94473,78 м2;

- планировка проезжей части с переходным типом покрытий и грунтовых дорог 5633 км.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке автомобильных дорог Костромской области и искусственных сооружений на них к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов предприятиями дорожного комплекса Костромской области, филиалами ОГБУ «Костромаавтодор» по состоянию на 31.10.2019 г.  выполнен комплекс мероприятий в т.ч.:

- произведена заготовка технической соли 16125 тн.;

- - заготовлено пескосоляной смеси 43556 тн;

- - подготовлена специализированная дорожная техника.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные  дороги» в 2019 году выполняются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области общим протяжением 104,5 км.

С конкретными участками ремонта в 2019 году можно ознакомиться в разделе «Информация для пользователей».

В рамках контрактов по содержанию мостов в III квартале 2019 года выполнены регламентные работы на мостовых сооружениях.

Продолжены работы:

- по реконструкции автомобильной дороги «Кострома - В. Спасское» км 271,5 - км 342,3 в Межевском районе Костромской области на участке мостового перехода через реку Межа;

- по реконструкции автомобильной дороги «Кострома - Сусанино - Буй» в Костромском районе Костромской области на участке мостового перехода через реку Меза;

- по ремонту автомобильной дороги «Кострома-Нерехта» в Нерехтском районе Костромской области на участке мостового перехода через реку Солоница.

- по ремонту моста через реку В. Варзенга на автомобильной дороге «Кололгрив – Черменино» в Кологривском районе Костромской области.

Окончены работы:

- по ремонту моста через реку Калюг на автомобильной дороге «Тимошино – Луптюг – граница Кировской области» в Октябрьском районе Костромской области.